Додаток №2 до Програми

Завдання і заходи
щодо виконання Програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфрраструктури
міста Миргород на 2017-2021 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Джерела фінансування | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн | У тому числі за роками, грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Дотримання прав дітей та молоді на здобуття якісної і доступної освіти | Будівництво, реконструкція та модернізація навчальних закладів та дошкільних закладів освіти | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 29 174 315 | 3 374 315 | 4 300 000 | 5 500 000 | 7 000 000 | 9 000 000 | Створення нових навчальних місць, реконструкція існуючих закладів освіти |
| Забезпечення прав дітей та молоді на фізичний та культурний розвиток | Будівництво та реконструкція позашкільних закладів | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 21 040 000 | 2 540 000 | 3 100 000 | 4 000 000 | 5 200 000 | 6 200 000 | Підвищення культурного та фізичного розвитку підростаючого покоління |
| Розбудова мережі закладів культури, забезпечення культурного дозвілля населення міста | Будівництво, реконструкція та модернізація будинків культури та інших будівель під заклади культури | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 14 400 000 | 1 600 000 | 2 100 000 | 2 700 000 | 3 500 000 | 4 500 000 | Забезпечення культурного відпочинку населення, збагачення духовними цінностями, формування естетичного смаку у молоді та підростаючого покоління |
| Забезпечення стабільного функціонування житлово-комунальної сфери міста | Будівництво, реконструкція об’єктів житлово-комунальної сфери | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 11 000 000 | - | 2 000 000 | 2 400 000 | 3 000 000 | 3 600 000 | Будівництво та реконструкція систем водопостачання та водовідведення , модернізація об’єктів теплопостачання |
| Поліпшення рівня соціального забезпечення населення міста | Будівництво об’єктів соціального захисту | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 3 300 000 | - | 300 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | Створення відповідних умов для розвитку дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями |
| Поліпшення здоров’я населення, доступ до якісної медицини | Будівництво ФАП (фельдшерсько-акушерських пунктів) та реконструкція приміщень та будівель під ФАП | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 4 000 000 | - | 500 000 | 800 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | Забезпечення населення якісною медициною та профілактика і лікування населення міста безпосередньо в мікрорайонах проживання |
| Забезпечення нормальних умов для праці працівників державних установ та органів місцевого самоврядування | Реконструкція адміністративних приміщень та інших будівель | Міський бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 8 638 985 | 1 038 985 | 1 300 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | Збільшення корисної площі для розміщення працівників державних установ та органів місцевого самоврядування |
| Всього |  |  | 91 553 300 | 8 553 300 | 13 100 000 | 16 900 000 | 21 700 000 | 27 300 000 |  |